****

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
 НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

692900. Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т,14

тел.(4236) 69-22-91 факс (4236) 74-79-26

E-mail: ksp@ksp-nakhodka.ru

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## на проект постановления

## администрации Находкинского городского округа

## «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства НГО" на 2015 – 2017 гг.» (утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 года №1597)

30 марта 2016 года г. Находка

Заключение Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа (далее КСП НГО) на проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015 – 2017г.» далее – проект постановления, проект) подготовлено председателем КСП НГО Гончарук Т.А. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс, БК РФ), Решением о бюджетном процессе в Находкинском городском округе от 30.10.2013г. № 265-НПА (далее – Решение о бюджетном процессе), Решением о Контрольно-счетной палате Находкинского городского от 30.10.2013г № 264-НПА, на основании ходатайства администрации НГО от 30.03.2016 года № 1-31-0607.

Основаниями для подготовки проекта постановления о внесении изменений в указанную программу, является ст. 35,48 Устава Находкинского городского округа; постановление администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015 года № 1316 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО» (далее – Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ), обоснование управления благоустройства о необходимости внесения изменений в программу (в части капитального ремонта дорог общего пользования, код – 851 0409 0699239 244) (прилагается)).

Целями внесения изменений в указанную Программу (подготовка проекта постановления) являются:

\***исключение** из плана реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015 – 2017г.» дорог по улицам:

- Школьная – Красноармейская;

- дорога от перекрестка с сооружением – дорогой от пересечения с ул. Бокситогорской в 37 м. к юго – востоку от жилого дома по ул. Ленинградской,17а, до пересечения с ул. Вознесенской, в 351 м. к северо – западу от здания по ул. Вознесенской, 8м до съезда на ул. Троицкую;

-дорога на очистные сооружения в б. Тунгус;

- дорога от перекрестка с ул. Комсомольской в 53 метрах к северо – западу от ул. Дзержинского,5 до перекрестка с ул. Чехова, в 20 метрах к северо – востоку от жилого дома по ул. Чехова,12 **и**

- **включения** в план реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015 – 2017г.» дорог по улицам:

- Дзержинского;

- Комсомольская.

Внесение изменений в Программу связано с утверждением бюджетных ассигнований на выполнение планируемых по программе мероприятий на 2016 год до 20 000,00 тыс. рублей (при утверждении программы их объем составлял 58 200,00 тыс. рублей).

Пункт 1 приложения №4 «План реализации муниципальной программы»

«Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015 – 2017г.» предлагается изложить в редакции приложения №5 к указанному проекту постановления администрации НГО.

Ответственным исполнителем муниципальной программы управление благоустройства администрации Находкинского городского округа ГО.

Рассмотрев проект постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015 – 2017г.», Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить следующее.

1. Рекомендовать администрации НГО (ответственному исполнителю программы) вносить изменения в муниципальную (ые) программу (ы) своевременно, с учетом требований постановления администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015 года № 1316 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО».

Председатель

Контрольно – счетной палаты НГО Т.А. Гончарук