|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ПРИМОРСКИЙ КРАЙ****КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|  |
|  |

Информация

по результатам контрольного мероприятия

«15» января 2018 года город Находка

Наименование (тема) контрольного мероприятия:

«Использование средств субсидий бюджетами муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух и более детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 гг.»)

Проверяемый период: 2016 год и 9 месяцев 2017 года.

Основания для проведения контрольного мероприятия:

План работы Контрольно-счетной палаты НГО (п.5, раздел 2) на 2017 год, утвержденный распоряжением председателя КСП НГО от 23.12.2016 года №81-Р (принят Коллегией КСП НГО от 23.12.2016 года, протокол №36), Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края и муниципальными контрольно-счетными органами Приморского края от 27 сентября 2017 года, Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 27.09.2017 года №32 «О проведении совместного контрольного мероприятия с КСО муниципальных образований», Распоряжение председателя КСП Находкинского городского округа от 18.10.2017 года №61-Р «О проведении совместного контрольного мероприятия»

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

**1.** В Находкинском городском округе,в целях реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух и более детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 гг.» в Находкинском городском постановлением администрации округа от 29.08.2014 года №1611 утверждена муниципальная программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015-2017 гг. и на период до 2020 года».

В рамках указанной муниципальной программы, в целях обеспечения выполнения закона Приморского края от 08.11.2011 года №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в Приморском крае», в округе утверждена подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2015-2017гг.».

Для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих 3-х и более детей, на территории Находкинского городского округа, предоставлены земельные участки:

- на 01.01.2016 года – 734 участка для 981 гражданина;

- на 01.01.2017 года – 944 участка для 1143 граждан;

- на 01.10.2017 года – 981 участок для 1260 граждан.

В реестре на предоставление земельных участков согласно закона Приморского края №250 – КЗ от 27.09.2013 года «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», в Находкинском городском округе значится следующее число граждан:

- на 01.01.2016 года – 472 человека;

- на 01.01.2017 года - 524 человека;

- на 01.10.2017 года – 537 человек.

В ходе проведения мероприятия установлено, что на территории Находкинского городского округа бесплатно земельные участкисогласно закона Приморского края №250 – КЗ от 27.09.2013 года, гражданам не предоставлялись.

По данным подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2015-2017гг.», для обеспечения потребностей граждан Находкинского городского округа, имеющих трех и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, потребуется освоение под жилую застройку 803,9 га земли. Подпрограммой предусмотрено обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 11 территорий, выделенных под индивидуальное жилищное строительство в Находкинском городском округе (сведения о территориях приведены в таблице 2 подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2015-2017гг.»). При этом, на момент проведения контрольного мероприятия, участки гражданам выделены на 9 территориях (кроме территории, ограниченной автодорогой Владивосток – Находка и воздушной линией 110 квт в г. Находке и территории, ограниченной дорогой Душкино – Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард).

В течение 2016 года в утвержденную подпрограмму 2 раза вносились изменения (постановления администрации НГО от 18.11.2016 года № 1314 и от 30.12.2016 года №1469).

Мероприятия подпрограммы, выполняемые в 2016 году:

- подготовка и утверждение проектов планировки и межевания на территории;

- выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы;

- постановка на кадастровый учет земельных участков для инженерной и дорожной инфраструктур.

Объем финансирования на указанные выше мероприятия подпрограммы в 2016 году из средств местного бюджета составил 5 065,270 тыс. рублей.

 Привлечение средств на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2015-2017гг.» из средств краевого бюджета (субсидии) по подпрограмме на 2016 год не предусмотрено.

Заявка на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей в 2016 году в администрацию Приморского края не направлялась в связи с отсутствием инженерных изысканий в полном объеме (5 видов изысканий) по 9 территориям, на которых земельные участки гражданам предоставлены в установленном порядке.

И.о председателя КСП НГО В.В.Кравченко