### Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

### 

В соответствии с пунктом 4 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы».

1. Проверяемый период деятельности: 2021 год.
2. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 марта 2022 года по 11 мая 2022г.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2021 году на выполнение текущего содержания дорог местного значения было израсходовано 144 775,32 тыс. рублей из средств муниципального дорожного фонда Находкинского городского округа.

Ответственным исполнителем МП является управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, соисполнителями являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством» и муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационный участок».

В рамках МК осуществлялось содержание городских дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров и автобусных остановок в летний (апрель-октябрь) и зимний период (январь-март, ноябрь-декабрь), устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии (ямочный ремонт).

1. Из проведенного анализа нормативно-правовой базы по вопросам реализации мероприятия муниципальной программы следует, что направление бюджетных средств на текущее содержание дорог местного значения в 2021 году соответствует требованиям действующего законодательства.

2. Наибольший удельный вес в расходах мероприятия имеет текущее содержание дорог – 94,77% (137 205,69 тыс. рублей), ямочный ремонт – 5,23% (7 569,33 тыс. рублей).

3. Общий журнал работ, который ведется МУП «ДЭУ» по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, заполняется с нарушением ведения первичной учетной документации по учету работ.

4. Нарушений действующего законодательства в сфере закупок не выявлено.

5. Уборка зеленых зон по ул. Пограничная, 2 осуществляется не в пределах средней ширины зеленой зоны, определенной техническим заданием к муниципальному контракту.

6. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на выполнение текущего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения можно признать удовлетворительной.

Администрации НГО направлены следующие предложения (рекомендации):

- В целях осуществления своевременного и эффективного контроля за качеством производимых работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения рекомендуется отслеживать ведение подрядчиками первичной учетной документации по учету работ.

- Усилить контроль за осуществлением уборки зеленых зон, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

- Довести до сведения директора МУП «ДЭУ» требования к ведению первичной учетной документации по учету работ.

Письмом от 22.06.2022 № 41.3-06-0762 администрация уведомила, что рекомендации приняты в работу.

В отношении МУП «ДЭУ» вынесено представление об устранении нарушений ведения первичной учетной документации по учету работ. Письмом от 14.06.2022 № 236 МУП «ДЭУ» уведомило, что представление исполнено