**Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия**

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории НГО»

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Находкинского городского округа, выделенные в 2021 году на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Объект контрольного мероприятия: администрация Находкинского городского округа.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 17.01.2022 года по 18.02.2022 года.

По результатам проведенного КМ установлено следующее:

1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства производится на территории Находкинского городского округа в соответствии с Мероприятием муниципальной программы, реализуемым в целях решения вопросов городского округа в области коммунального хозяйства, отнесенных к таковым Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В соответствии с представленным к проверке документами, все объекты, в отношении которых в 2021 году были произведены ремонтные работы, находятся в муниципальной собственности и переданы в пользование организациям коммунального хозяйства Находкинского городского округа на праве аренды.

3. Информация об изменении сведений об объектах муниципальной собственности, в отношении которых были проведены ремонтно-восстановительные работы, не отражена в реестре муниципального имущества.

4. В бюджете Находкинского городского округа в 2021 году на исполнения Мероприятия муниципальной программы были запланированы средства в сумме 29 006,874 тыс.рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

5. Направление расходования средств бюджета Находкинского городского округа осуществлялось главным распорядителем бюджетных средств с нарушением требований Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации №85н. Оплата проводимых на объектах коммунального хозяйства ремонтных работ осуществлялась по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». В силу указаний пункта 48.2.4.3. Порядка №85н, данные затраты подлежат отражению по коду вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».

6. По результатам проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации заключенных муниципальных контрактов нарушений со стороны заказчика не выявлено.

7. В проверяемом периоде мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры выполнены в полном объеме, в соответствии с планом реализации Муниципальной программы, бюджетные средства использованы эффективно.

Предложения (рекомендации):

Ответственному исполнителю муниципальной программы:

1. С целью соблюдения администрацией Находкинского городского округа правил ведения реестра муниципального имущества своевременно, в установленный Порядком №424 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета), направлять в уполномоченный на ведение реестра орган необходимые сведения и документы.

2. В целях соблюдения главным распорядителем бюджетных средств бюджетного законодательства, ещё на этапе принятия решения о необходимости проведения ремонтных работ на объектах и подготовки технической документации однозначно квалифицировать вид проводимых работ: капитальный ремонт или текущий ремонт.