Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в рамках МП «Развитие образования в НГО» на 2020-2024 годы»

Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 2022 году был произведен за счет средств бюджетов вышестоящего уровня и местного бюджета, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета НГО за 2022 год, на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений по подпрограмме «Развитие системы общего образования» было израсходовано 345 494 351,47 рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Структура подпрограммы «Развитие системы общего образования» в бюджете НГО и годовой бюджетной отчетности за 2022 год не совпадает с утвержденной структурой подпрограммы «Развитие системы общего образования» МП «Развитие образования в Находкинском городском округе».

2. Расшифровка мероприятий МП содержит некорректные сведения по количеству и перечню школ, в отношении которых в 2022 году проводился капитальный ремонт.

3. МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО, как главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе в качестве соисполнителя не обозначен.

4. В целях проведения капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в 2022 году было заключено 32 контракта (договора) на сумму 338 261 552,79 рублей. Работы завершены и оплачены в полном объеме.

5. На разработку и экспертизу проектно-сметной документации в 2022 году было направлено 7 232 798,68 рублей (41 договор).

6. В ходе проведения визуальных осмотров выявлены незначительные недостатки (дефекты), подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств.

7. Результирующая оценка эффективности по всем критериям составила 16 баллов из 20 максимально возможных, то есть использование бюджетных средств, выделенных в 2022 году на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений, признается высоко эффективным.

Директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа направлено письмо с рекомендациями:

1. Подпрограмму «Развитие системы общего образования» МП «Развитие образования в Находкинском городском округе» привести в соответствие с Бюджетным Кодексом РФ и постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 №1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе».

2. Проконтролировать устранение недостатков (дефектов), выявленных по результатам проведенных визуальных осмотров в общеобразовательных учреждениях.

3. Обязать руководство МАОУ «СОШ №14» освободить помещения душевых в женской и мужской раздевалках и использовать их по назначению.

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа (протокол от 23.06.2023 №7) главе Находкинского городского округа направлен отчет.