КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных в 2023-2024 годах на реализацию мероприятий по проведению капитальных ремонтов и благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы»

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных в 2023-2024 годах на реализацию мероприятий по проведению капитальных ремонтов и благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы» проводилось с 28.10.2024г. по 10.11.2024г. С 11.11.2024 г. контрольное мероприятие по решению Коллегии КСП было приостановлено и возобновлено с 06.08.2025г. по 16.09.2025г.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству территорий муниципальных дошкольных учреждений Находкинского городского округа в 2023 и 2024 годах были проведены за счет средств бюджетов вышестоящего уровня и местного бюджета, выделенных в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие образования Приморского края» и муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа, МП).

За проверяемый период 2023-2024 годы на капитальный ремонт и благоустройство территорий муниципальных дошкольных учреждений НГО израсходовано 213 067 001,79 рублей, в том числе: из средств краевого бюджета – 189 151 429,03 рубля, из средств местного бюджета – 23 399 472,18 рублей, из собственных средств учреждений – 516 100,58 рублей.

Работы по капитальному ремонту и благоустройству территории проводились в 17 муниципальных дошкольных учреждениях (41 контракт), разработка и экспертиза проектно-сметной документации в 11 дошкольных учреждениях (19 договоров).

В целом, использование бюджетных средств, выделенных в 2023-2024 годах на проведение капитального ремонта и благоустройства территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признается эффективным.

Вместе с тем, в ходе проведения визуальных осмотров выявлены недостатки (дефекты), подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств.

Также, Контрольно-счетная палата обращает внимание управления образования администрации НГО и руководителей муниципальных учреждений на необходимость активного участия заказчика (руководителя учреждения) ещё на этапе разработки проекта по благоустройству или капитальному ремонту объекта, что является важным и необходимым условием его успешной реализации. Именно заказчик должен выступать в качестве главного организатора и контролера всего процесса. Заказчику необходимо тесно взаимодействовать с проектировщиками и подрядчиками, предоставляя обратную связь, внося коррективы на различных этапах разработки проекта и осуществляя контроль на соответствие проекту при его реализации. Важно, чтобы проект соответствовал ожиданиям заказчика и решал поставленные задачи.

Контрольно-счетной палатой направлены информационные письма администрации НГО (управлению образования) и МКУ «ЦЭПиФ МОУ» с рекомендациями:

1. Проконтролировать устранение недостатков (дефектов), выявленных по результатам проведенных визуальных осмотров в дошкольных учреждениях.

2. Рекомендовать заказчикам (руководителям учреждений) взаимодействовать с проектировщиками на этапе разработки проектов по благоустройству или капитальному ремонту объектов.

Отчет по проведенной проверке был направлен главе Находкинского городского округа в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа от 29.09.2025г.

Информация по проведенной проверке рассмотрена на заседании Думы Находкинского городского округа 29 октября 2025 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа                                                              Д.С. Малявин