КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования бюджетных средств,

направленных на реализацию мероприятий МП «Формирование

современной городской среды Находкинского городского округа»

в 2024 году»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2025 год в IV квартале 2025 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий МП «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2024 году». В результате проведения КМ установлено следующее:

В целях благоустройства территорий общего пользования Находкинского городского округа, формирования (обустройства) мест массового отдыха населения (городских парков), формирования (обустройства) детских и спортивных площадок постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1632 была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы. Срок действия Программы продлен до 2030 года.

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы в 2024 году был заключен 31 муниципальный контракт (договор) на сумму 356 583 040,26 рублей на период 2024-2026 годы.

За проверяемый период 2024 год расходы на реализацию мероприятий программы исполнены на сумму 155 362,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 56 350,00 тыс. рублей или 36,27% от суммы общего исполнения; краевого бюджета – 91 435,70 тыс. рублей (58,85%); местного бюджета – 7 576,94 тыс. рублей (4,88%).

Работы по благоустройству проводились на 2 общественных («Видовая площадка № 3», 1 этап благоустройства сквера в районе МЦК) и 19 дворовых территориях.

В период с 02.10.2025 по 09.10.2025 года Контрольно-счетной палатой были проведены выездные проверки фактического исполнения работ. По результатам проведенных проверок выявлены недостатки, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам. Перечень работ, характеристики и количество установленных детских, спортивных комплексов и малых архитектурных форм соответствовали актам приемки выполненных работ. Направление бюджетных средств на благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий соответствовали требованиям действующего законодательства. Работы выполнены в соответствии с условиями муниципальных контрактов.

В нарушение утвержденных правил из 19 земельных участков для благоустройства по 4 адресам земельные участки не образованы, утвержденная документация по планировке территории отсутствует.

Контрольно-счетной палатой внесено представление главе Находкинского городского округа с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Также, главе Находкинского городского округа направлено письмо с рекомендациями о контроле за устранением нарушений и недостатков.

В целом использование бюджетных средств на благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий Находкинского городского округа в 2024 году соответствует требованиям действующего законодательства и Контрольно-счетной палатой признано эффективным.

Отчет по проведенной проверке направлен главе Находкинского городского округа в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа от 17.11.2025 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа                                                              Д.С. Малявин